“创新创业项目实践”阶段性报告

| 项目名称 |  | “音途向导”空间音频导航系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 何宣辰 | 联系电话 | 13068301672 |
| 班级 |  | 01902301 | 指导老师 | 周翊 |
| 一、项目组成员及分工 |  |  |  |  |
| 姓名 | 学号 |  | 具体分工 |  |
| 何宣辰 | 2023210539 |  | 运营维护、技术验证、性能测试 |  |
| 李雪冬 | 2023210500 |  | 产品开发与系统集成 |  |
| 周均杰 | 2023210502 |  | 算法研发与优化 |  |
| 张新琪 | 2023210107 |  | 市场调研与方案设计 |  |
| 二、当前工作进展 |  |  |  |  |
| 我们实地考察了多个与盲人及视障群体紧密关联的机构，收集并分析目标用户（视障人士、老年人及普通用户）的需求。 - 视障人士的需求与痛点 需求： - 能够通过听觉获取实时、精准的导航信息。 - 提升独立出行的能力，拓宽活动范围。 - 改善心理健康水平，增强自信心。 痛点： 现有导航系统依赖视觉提示，对视障人士极不友好。 出行中对物体、方向、位置感知较差，行走具有试探性，难以走直线。 缺乏专门针对视障人士设计的导航工具。 - 老年人的需求与痛点 需求： 简化导航操作，降低使用门槛。 提供无需低头操作的导航方式，提升安全性。 通过音频提示获取方向和位置信息，减少对视觉的依赖。 痛点： 传统导航工具操作复杂，老年人难以流畅使用。 步行过程中频繁低头看手机，容易引发安全隐患。 视力下降导致对视觉提示的依赖度降低。 - 普通用户的需求与痛点 需求： 提供更自然、便捷的导航体验。 减少对手机的依赖，将注意力集中在周围环境。 提升步行导航的安全性和舒适性。 痛点： 传统导航需要频繁查看手机，影响出行体验。 视觉提示主导的导航方式在复杂环境中不够直观。 缺乏多感官交互的导航解决方案。 - 我们通过查阅资料，了解并分析同类产品的优缺点： 产品名称; 效果. 其他类导航软件; 能在视觉上提供精确的导航信息，在听觉人机信息交互上，信息低效，模糊。. 导盲犬; 提供精准导航与障碍规避，能让视障人士独立出行，但申请周期长，工作年限有限，且全球范围内导盲犬的数量远不能满足需求。. 会导航的助盲眼镜; 在听觉人机信息交互上，信息低效，模糊。产品本体笨重，不易于佩戴。. “音途向导”空间音频导航APP; 提供360度空间位置信息，实现无障碍导航. #### 一、用户需求收集阶段的问题 - 问题：调研样本代表性不足 表现：仅覆盖重庆市部分机构，可能导致需求分析存在地域性偏差，无法全面反映全国视障人士、老年人及普通用户的多样化需求。 解决方案： 补充线上调研渠道（如问卷星、无障碍社区论坛），覆盖更多地区用户。 与外地残联、老年协会合作，扩大样本范围。 采用分层抽样方法，确保不同年龄、视力状况的用户比例合理。 - 问题：用户需求表达模糊或矛盾 表现：部分用户（尤其是老年人）对技术术语理解困难，导致需求描述不清晰；视障人士与普通用户需求可能存在冲突（如功能优先级）。 解决方案： 采用情景模拟和实物演示（如音频导航原型），帮助用户更直观地表达需求。 将用户需求按优先级分类（如“核心需求”与“附加需求”），通过权重分析平衡不同群体诉求。 二、竞品分析阶段的问题 - 问题：竞品信息获取不全面 表现：部分产品（如导盲犬、助盲眼镜）的技术细节和用户反馈难以获取，导致分析深度不足。 解决方案： 通过专利数据库、行业报告挖掘技术细节。 访谈导盲犬使用者或助盲眼镜用户，获取真实体验反馈。 - 问题：竞品优势被高估或低估 表现：可能忽视竞品的隐性优势（如品牌口碑）或技术壁垒（如专利算法）。 解决方案： 使用五力分析框架，系统梳理竞品的优势、劣势、机会与威胁。 对比用户评价（如应用商店评论、社交媒体反馈），量化竞品满意度 |
| 三、进展情况分析 |  |  |  |  |
| 计划的时间节点和阶段任务与项目实际执行情况对比 在项目最初计划时，在当前阶段，我们应完成以下阶段任务： - 收集并分析目标用户（视障人士、老年人及普通用户）的需求，了解他们在 导航过程中的痛点。 - 完成市场调研，分析当前同类产品的优缺点，评估市场的潜在需求。 - 根据调研结果，整理功能需求并制定项目初步方案。 在实际项目进行中，我们优先完成了以下几点： - 目标用户需求与痛点的分析 - 对同类产品优缺点的调研 项目进展情况分析 由以上计划与实际情况对比可以得出，我们小组优先完成了对目标用户的需求与痛点的分析以及与同类产品的优缺点对比。对于目标用户的分析，我们主要将目标用户分为视障人士、老年人和普通用户三类人群依次分析。对于同类产品的对比，我们小组从网上查阅了市面上主要流行的几类产品的优缺点进行的比对。 由于时间关系，很遗憾我们小组在第一阶段的报告前没有完成对项目方案的初步制定。对于这一现象的原因，我们反思归结为对产品方向的不确定造成的。对于项目技术的粗浅认知导致我们小组在当前阶段无法指定出详实的项目方案。在之后的时间里，我们将会快速充实专业知识，以完成这一点。 |  |  |  |  |
| 四、下阶段计划 |  |  |  |  |
| - 与导师沟通询问所实现需要的技术原理，根据开题报告应该是基于矢量的幅度平移（VBAP）、Ambisonics、头相关传输函数（HRTF）。详细与导师交流后确定。 2、对相应的模块进行分化，大致的页面模块功能，以及之间相互跳转逻辑，考虑包括路径规划、音频渲染、个性化设置等模块如何相对应制作。 3、对产品目标UI有一个了解和设计，可以去参考市面上的多款导航app，对于身边的用户喜爱使用那款进行研究。 4、在实现的时候进行分析，是否有需要改进的地方，并且对所需对应技术的学习时间与项目的制作时间是否足够。 |  |  |  |  |